Инициативный проект

«Обустройство прилегающей территории к объекту социальной инфраструктуры – МКОУ СОШ с. Тамбовки (ремонтно-восстановительные работы тротуара по ул. Октябрьская в с. Тамбовка Харабалинского района Астраханской области»)

1.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Тамбовки" Харабалинского района Астраханской области (сокращенное наименование МКОУ СОШ с. Тамбовки) расположено по ул. Октябрьская, 51. Улица Октябрьская является улицей с интенсивным движением. Существующий тротуар по ул. Октябрьская находится в крайне неудовлетворительном состоянии – нарушена целостность покрытия, имеются многочисленные выбоины и неровности. Невозможность передвижения по существующему тротуару создает значительные трудности для жителей села Тамбовки, в том числе школьников при следовании их к месту обучения.

2.	В связи с вышеизложенным, возникла необходимость обустройства прилегающей территории к объекту социальной инфраструктуры – МКОУ СОШ с. Тамбовки, а именно проведение ремонтно-восстановительных работ тротуара

3.	В ходе реализации инициативного проекта планируется провести ремонтно-восстановительные работы тротуара по ул. Октябрьская в с. Тамбовка Харабалинского района Астраханской области общей площадью 265,2 м2 (220 п. м). Реализация инициативного проекта обеспечит безопасное передвижение жителей села по улице с интенсивным движением, в том числе школьников, учащихся в МКОУ СОШ с. Тамбовки при следовании к образовательному учреждению.

4.	Сметная стоимость реализации инициативного проекта 1 001 820,0 (Один миллион одна тысяча восемьсот двадцать) рублей.

5.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта: с 01.07.22 по 31.08.22 (с учетом проведения электронного аукциона для выбора подрядной организации).

6. При реализации и инициативного проекта предусмотрен вклад граждан и юридических лиц в суммовом выражении на 27 600,0 руб., из них:

- 17 600,0 руб. вклад граждан трудовым участием (подъемка и выравнивание плит цементобетонных покрытий, погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства)

- 10 000,0 руб. вклад юридических лиц техническими средствами (перевозка грузов автомобилями-самосвалами).

7. На реализацию инициативного проекта предполагается использование средств местного бюджета в размере 100 600 (Сто тысяч шестьсот) рублей.

8. Место реализации инициативного проекта: ул. Октябрьская в с. Тамбовка Харабалинского района Астраханской области.