[image: image1.jpg]



СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

	РЕШЕНИЕ


28.02.2012  № 130






с.Тамбовка

Об утверждении муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании «Тамбовский сельсовет» в 2012 году»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,  Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Совет муниципального образования «Тамбовский сельсовет»

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании «Тамбовский сельсовет» в 2012 году ".
2. Настоящее решение опубликовать в печатном издании муниципального образования «Тамбовский курьер».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования                                             Р.Р. Гадилов

Утверждена

Решением Совета

МО "Тамбовский сельсовет"

28.02.2012  № 130

Муниципальная адресная

 программа
«Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов
 в муниципальном образовании
 «Тамбовский сельсовет» в 2012 году»


с. Тамбовка
2012 г.
Паспорт
муниципальной адресной программы
"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
 в муниципальном образовании «Тамбовский сельсовет» в 2012 году "
	Наименование Программы
	
	Муниципальная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании «Тамбовский сельсовет» в 2012 году" (далее - Программа)


	Основания для разработки Программы
	
	- Конституция Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"



	Заказчик Программы
	
	администрация муниципального образования «Тамбовский сельсовет



	Разработчики Программы
	
	- администрация муниципального образования «Тамбовский сельсовет


	Цели Программы
	
	- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме;


	Задачи Программы
	
	- проведение предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" работ по устранению неисправностей, изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе путем их восстановления или замены, в рамках проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Тамбовский сельсовет»


	Срок реализации Программы
	
	- 2012 год


	Исполнители основных мероприятий Программы
	
	- администрация муниципального образования «Тамбовский сельсовет», товарищество собственников жилья (далее - ТСЖ)


	Объемы и источники финансирования Программы
	
	- общий объем финансирования Программы – 2000,0 тыс. руб.,

в том числе:

- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 1330,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 95,0 тыс. руб.;
- средства муниципального образования «Тамбовский сельсовет» - 475,0 тыс. руб.;
- средства собственников помещений в многоквартирных домах – 100,0 тыс. руб.


	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	
	- снижение расходов граждан, бюджета муниципального образования «Тамбовский сельсовет» на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, оплату коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта многоквартирных домов, применения современных ресурсосберегающих технологий, оснащения приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов;
- повышение комфортности проживания в жилищном фонде, расположенном на территории муниципального образования «Тамбовский сельсовет»


	Координация и организация контроля за исполнением Программы
	
	- администрация муниципального образования «Тамбовский сельсовет»


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является активное привлечение граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирным домом, которые ориентированы на главенствующую в нем роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Неудовлетворительное состояние многоквартирных домов не позволяет в полной мере реализовать обязанность собственников помещений по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества в таких домах, в том числе по проведению текущего и капитального ремонта многоквартирных домов.

В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан, эффективного проведения жилищной реформы в современных экономических условиях и повышения ее социальной направленности необходимо приведение жилищного фонда путем капитального ремонта в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортное проживание.

Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального образования «Тамбовский сельсовет».

В целях оказания поддержки собственникам многоквартирных домов, выбравших и реализовавших способ управления многоквартирным домом посредством управления товариществом собственников жилья в проведении капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", была разработана данная Программа.

К участию в реализации Программы будут привлечены средства Фонда, бюджета Астраханской области, бюджета муниципального образования «Тамбовский сельсовет» и средства собственников помещений в многоквартирном доме.

2. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.

Для достижения поставленных целей предполагается решить главную задачу:

- проведение предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" работ по устранению неисправностей, изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе путем их восстановления или замены, в рамках проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования «Тамбовский сельсовет».

3. Срок реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2012 год.

4. Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта
многоквартирного дома
К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по перечню и реестру согласно приложениям 1 и 2 к настоящей Программе относятся:

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии);

- ремонт кровли.
Средства Фонда, бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования, направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, могут использоваться только на указанные виды работ, а также на разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирного дома, проведение энергетического обследования многоквартирного дома и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

5. Определение долей финансирования на капитальный ремонт
многоквартирного дома (%)

	Наименование показателей
	Средства Фонда, бюджета Астраханской области и местного бюджета, %
	Средства собственников, %

	Финансирование капитального ремонта многоквартирных жилых домов
	95,0
	5,0


6. Распределение долевого финансирования между средствами Фонда
и местных бюджетов (%)

	Наименование показателей
	Средства Фонда, %
	Средства бюджета Астраханской области, местного бюджета и средств ТСЖ, %
	в том числе

	
	
	
	средства бюджета Астраханской области, %
	средства муниципального образования «Тамбовский сельсовет» и средства ТСЖ, %

	Финансирование капитального ремонта многоквартирных жилых домов
	66,5
	33,5
	4,75
	28,75


7. Ресурсное обеспечение Программы

	Наименование муниципального образования
	Распределение средств в 2012 году, руб.

	
	всего по Программе
	средства Фонда
	средства бюджета Астраханской области
	средства бюджета муниципального образования 
	средства собственников

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	муниципальное образование "Тамбовский сельсовет"
	2000000,0
	1330000,0
	95000,0
	475000,0
	100000,0


Общий объем финансирования по Программе – 2000,0 тыс. руб.,

в том числе:

средства Фонда - 1330 тыс. руб.;

средства бюджета Астраханской области – 95,0 тыс. руб.;

средства муниципального образования «Тамбовский сельсовет» - 475,0 тыс. руб.;

средства собственников жилых помещений – 100,0 тыс. рублей.

8. Планируемые показатели выполнения Программы

В результате реализации Программы будет выполнен капитальный ремонт 1 многоквартирного дома с общей площадью 870,6 кв. метра (Приложение 3 к Программе).
Улучшатся жилищные условия 38 граждан, проживающих в многоквартирном доме на территории муниципального образования «Тамбовский сельсовет».

9. Оценка эффективности социально-экономических последствий
реализации Программы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания.

Контроль за реализацией Программы возлагается на администрацию муниципального образования "Тамбовский сельсовет".

Критериями эффективности расходования бюджетных средств являются:

- объемы жилищного фонда, оснащенного приборами учета коммунальных ресурсов;

- объемы жилищного фонда, где выполнен капитальный ремонт;

- обеспечение сохранности и надлежащей эксплуатации общего имущества многоквартирного дома;

- рост числа товариществ собственников жилья;

- снижение размеров обязательных платежей собственников жилья на содержание и текущий ремонт в многоквартирных домах - участниках реализованных проектов по проведению капитального ремонта таких домов;

- снижение размеров обязательных платежей граждан за коммунальные услуги в связи с ресурсосбережением.

Оценка эффективности действия Программы будет проводиться по результатам отчетного года.
2

